UMOWA NR ZP …………………

***na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach inwestycji pn.*** : **„Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim” - Zadanie 2 – Budowa ścieżki rowerowej w gminie Żmigród trasą kolei wąskotorowej**

zawarta w dniu **…………………… roku** pomiędzy:

**Gminą Prusice,** ul. Rynek 1, 55-110 Prusice o numerze NIP **9151603758**, REGON **93193510**

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

***Igora Bandrowicza*** – Burmistrza Miasta i Gminy Prusice

przy kontrasygnacie:

***Magdaleny Żyży*** – Skarbnika Miasta i Gminy Prusice

a:

**…………………………………………….**

 Zwanym dalej **Wykonawcą**, o następującej treści:

Umowa niniejsza została zawarta z wykonawcą wyłonionym w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach inwestycji pn. : **„Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim” - Zadanie 2 – Budowa ścieżki rowerowej w gminie Żmigród trasą kolei wąskotorowej**

**Zamówienie jest realizowane w ramach projektu: „Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim” w ramach przedsięwzięcia „Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiecie trzebnickim i milickim, a także w powiecie wołowskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 3. Gospodarka Niskoemisyjna Działanie nr 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych Poddziałanie 3.4.1 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne”.**

**§ 1.**

**Załączniki do umowy**

Integralną części niniejszej Umowy stanowi następujące dokumenty: Załącznik nr 1 – Kopia oferty Wykonawcy.

**§ 2.**

**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem niniejszej umowy są usługi sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach inwestycji pn. : „***Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim”*** - ***Zadanie 2 – Budowa ścieżki rowerowej w gminie Żmigród trasą kolei wąskotorowej.***
2. Strony ustalają, że określony w ust. 1 przedmiot umowy obejmuje w szczególności wykonanie przez Wykonawcę następujących czynności:

 1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i zgłoszeniem robót, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

 2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

1. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych,
2. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy,

5) wydawanie poleceń i instrukcji wykonawcy robót budowlanych celem **prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z wykonawcą robót budowlanych,**

6) opiniowanie wniosków od wykonawcy robót budowlanych o przesunięciu terminu wykonania prac oraz ich przedstawianie do akceptacji Zamawiającemu,

7) rozstrzyganie, w porozumieniu z kierownikiem budowy, wątpliwości natury technicznej, powstałych w toku wykonania robót,

9) kierowanie pracami komisji, powoływanych do oceny lub rozstrzygania technicznych spraw budowy w toku jej realizacji

7) prawo żądania od kierownika budowy lub kierownika robót wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacja projektową lub zgłoszeniem robót,

8) kontrolę jakości używanych materiałów łącznie z prawem żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,

9) żądanie usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad w wykonanych robotach oraz wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad,

10) udział w czynnościach odbioru końcowego, gwarancyjnego. W ramach tych czynności Wykonawca zobowiązany jest do:

a) stwierdzenia gotowości do odbioru,

b) przekazania Zamawiającemu protokołów odbioru,

11) dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji,

12) pobyt na terenie realizacji inwestycji w każdym przypadku, gdy zaistnieje taka potrzeba (**nie rzadziej jednak niż 3 razy w tygodniu i nie krócej niż 2 godziny podczas każdej wizyty)** w okresie realizacji robót budowlanych oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, umową oraz dokumentacją projektową,

13) potwierdzanie wykonanych robót, jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych,

14) sygnalizowanie Zamawiającemu o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

15) uczestniczenie w przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót, i udział w naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego,

16) sprawdzanie objęcia ubezpieczeniem wykonawcy robót budowlanych przez cały okres budowy

17) w związku z współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pt. „Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 stosowanie się do wytycznych określonych w programie priorytetowym - a w szczególności:

 - dokonywanie rozliczeń budowy zgodnie z harmonogramem, z uwzględnieniem podziału zadania na części i sporządzania zestawienia wykonanych robót,

 - przygotowanie protokół bezusterkowego odbioru końcowego Przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji wraz z informacją o przekazaniu przez wykonawcę geodezyjnej inwentaryzacji wniesionej na mapę zasadniczą ośrodka geodezyjnego,

18 przestrzeganie zapisów umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót budowalnych.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wypełniania obowiązków, których zakres został określony w niniejszej umowie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2013 poz. 1409 ze zm.), dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przepisami BHP.

5. Wykonawca nie posiada prawa do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, w szczególności dotyczy to wydawania poleceń wykonywania dodatkowych robót budowlanych.

6. Funkcję koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego sprawował będzie inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej **…………………………..**

7. Osoba pełniąca funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego określona w ust. 6 będzie stanowiła koordynatora Nadzoru Inwestorskiego od strony Zmawiającego, jak również będzie dysponowała kadrą osób z odpowiednimi uprawnieniami branżowymi przy nadzorowaniu robót budowlanych w innych specjalnościach – branżach.

8. Szczegółowy zakres robót budowlanych, które mają zostać objęte nadzorem inwestorskim w ramach niniejszej umowy określa SIWZ z przetargu na Wykonawcę, dokumentacja projektowa oraz pozostałe materiały wyjściowe zamieszczone na stronie Zmawiającego pod adresem: [http://bip.prusice.pl/Article/get/id,21186.html](http://bip.prusice.pl/Article/get/id%2C21186.html)

9**. Potwierdzeniem spełnienia przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust.2 pkt. 12 będzie złożenie własnoręcznego podpisu osoby pełniącej nadzór inwestorski na karcie obecności znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie przy rozpoczęciu i zakończeniu każdej wizyty.**

**§ 3.**

## Wynagrodzenie

1. Wynagrodzeniem za wykonanie umowy jest cena całkowita zaproponowana w ofercie Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym*.*
3. Wynagrodzenie Wykonawcy wynosi:

**kwota netto** **…………… PLN** słownie: …………… …..

 podatek VAT w kwocie: ………….. PLN słownie: ……………………….

 co stanowi łącznie wynagrodzenie w wysokości:

**brutto: ………………… PLN** słownie: ……………………

1. Kwota określona w ofercie Wykonawcy stanowi wynagrodzenie za wszystkie czynności, urządzenia oraz materiały i narzędzia użyte przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy. Wynagrodzenie obejmuje również wynagrodzenie za wykonywanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z nadzorowania ewentualnych budowlanych robót dodatkowych i uzupełniających.
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega waloryzacji jak również nie podlega zmianie w przypadku zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy, oraz zmiany wartości robót budowlanych.

**§ 4.**

**Zapłata wynagrodzenia**

1. Rozliczenie usług objętych przedmiotem umowy odbędzie się na podstawie dwóch faktur tj. jednej częściowej po zrealizowaniu 50% zakresu przedmiotu umowy obejmującej 50% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.3 oraz faktury końcowej, obejmującej pozostałą kwotę wynagrodzenia określonego w § 3 ust.3 wystawionej na podstawie bezusterkowych protokołów odbioru końcowego robót wykonanych przez wykonawcę.

2. Faktura za realizację przedmiotu umowy wystawiona będzie przez Wykonawcę na **Gmina Żmigród ul. Pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród NIP: 9151603741. REGON: 931934911.**

3. Płatność przelewem na wskazany przez Wykonawcę w fakturze rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

4. Faktura i dokumentacja dotycząca płatności będzie sporządzana przez Wykonawcę w języku polskim.

5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

**§ 5.**

**Termin wykonania Umowy**

1. Termin wykonywania kompleksowego nadzoru inwestorskiego: równolegle z postępem robót budowlanych wykonywanych przez Wykonawcę, do dnia zakończenia robót budowlanych związanych z zadaniem o którym mowa w §2.

2. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o planowanej zmianie terminu zakończenia czynności wskazanego w ust. 1.

3. Wykonawca nie ma prawa do odstąpienia lub wypowiedzenia umowy w przypadku zmiany terminu wykonania robót objętych niniejsza umową. Zmiana terminu wykonania robót budowlanych nie wymaga aneksu do niniejszej umowy i obowiązuje Wykonawcę z dniem powiadomienia przez Zamawiającego.

**§ 6.**

## Dodatkowe obowiązki i oświadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca na budowie reprezentuje interesy Zamawiającego i wszelkie kontakty z wykonawcą robót budowlanych naruszające te interesy lub budzące uzasadnione podejrzenia o ich naruszanie są zabronione.
2. Wykonawca oświadcza, że zlecone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, standardami, zasadami sztuki inżynierskiej, etyki zawodowej oraz postanowieniami niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że Zamawiający przekazał mu na czas budowy dokumentację projektową, w tym specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kopię umowy z wykonawcą robót budowlanych.
4. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego przez cały okres trwania robót budowlanych określonych w §5 ust. 1, 2 i 3.
5. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę od Zamawiającego w związku z wykonywaniem umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
6. Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysłana telefaksem lub pocztą elektroniczną musi być każdorazowo bezzwłocznie potwierdzona na piśmie.

**§ 7.**

**Personel Wykonawcy**

1. W ramach zawartej umowy Wykonawca będzie wykonywał obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał się dysponowaniem zespołem osób o następujących kwalifikacjach:

- ***Inspektorem robót drogowych – posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej*** – drogowej bez ograniczeń lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm) lub odpowiednie uprawnienia wydane na gruncie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane za granicą zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych.

- ***Inspektorem sanitarnym - posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej*** bez ograniczeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm) lub odpowiednie uprawnienia wydane na gruncie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane za granicą zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych.

2. Wykonawca może zaproponować zmianę personelu, przedstawionego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. Zmiana taka jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

3. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę personelu w następujących przypadkach:

 1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;

 2) nie wywiązywania się przez personel Wykonawcy, z obowiązków wynikających z umowy;

 3) jeżeli zmiana personelu stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).

4. W przypadku zmiany personelu, nowy personel musi spełniać wymagania określone dla personelu wymienionego w załączniku nr 1 do umowy.

5. Wykonawca obowiązany jest zmienić personel zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.

6. W okresie wykonywania umowy Wykonawca może udzielić urlopu personelowi na następujących warunkach:

 1) terminy urlopów zostaną uprzednio zatwierdzone przez Zamawiającego,

 2) Wykonawca zobowiązany jest wskazać terminy urlopów personelu oraz zaproponować osoby zastępujące z co najmniej 1 miesięcznym wyprzedzeniem,

 3) wszystkie osoby zastępujące personel w okresie urlopu muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego i spełniać wymagania, o których mowa w załączniku nr 1.

7. Wykonawca może zaproponować zmianę personelu, przedstawionego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. Zmiana taka jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

**§ 8.**

**Kary umowne**

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar w następujących wypadkach i okolicznościach:
	1. w przypadku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania umowy i zapłacenia kary umownej w wysokości 1,0 % wartości wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o którym mowa w §3 ust 3, liczonej od dnia, w którym zaistniało nienależyte wykonanie umowy do dnia ustania tego stanu za każdy kolejny dzień nienależytego wykonania umowy.
	2. w przypadku niewykonania umowy przez Wykonawcę lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego w przypadku określonym w § 9 ust 4 i 5 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o którym mowa w § 3 ust 3;
	3. za każdy stwierdzony przez Zamawiającego lub kierownika budowy/robót przypadek naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 2 ust. 2 pkt 1-19, Wykonawca zapłaci 300 zł kary umownej;
2. Jeżeli kary umowne, o których mowa w ust 1 pkt 1 wyniosą łącznie więcej niż 20 % wartości wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT) o którym mowa w § 3 ust 3, Zamawiający może odstąpić od umowy bądź zażądać stosownego obniżenia wynagrodzenia.
3. Zamawiający, zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych wynikających z niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych z kodeksu cywilnego odszkodowań przewyższających wysokość zastrzeżonych kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie.
5. Kary umowne za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy mogą być zsumowane z karami umownymi określonymi w innych przypadkach.

**§ 9.**

**Odstąpienie i rozwiązanie umowy.**

1. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy .

2. W razie zaistnienia okoliczności w wyniku, których nie dojdzie do podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy, a Wykonawca z tego tytułu nie będzie występował z roszczeniami wobec Zamawiającego.

3. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

4. Zamawiający może rozwiązać umowę za 30 dniowym wypowiedzeniem doręczonym drugiej stronie, jeżeli Wykonawca rażąco naruszy jej istotne postanowienia. Jednakże w przypadku, gdy rażące naruszenie istotnego postanowienia umowy oraz jej skutki nadają się do usunięcia, Zamawiający może wypowiedzieć umowę jedynie wtedy, gdy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy dokonanego w odstępie 7 dni, naruszenie i jego skutki nie zostały niezwłocznie usunięte**.**

5. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy w następujących przypadkach:

 1) gdy wszczęto w stosunku do Wykonawcy (firmy) postępowanie likwidacyjne, układowe lub egzekucyjne,

 2) gdy Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie wykonywania umowy w ciągu 7 dni od ustalonej daty rozpoczęcia jej wykonywania.

6. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawcy przysługuje prawo do otrzymania wynagrodzenia z tytułu wykonania części przedmiotu umowy, po potrąceniu kar umownych lub/i odszkodowania.

7. Rozwiązanie umowy powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie jego dokonania. Rozwiązanie umowy uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia stronie umowy pisemnego rozwiązania umowy.

8. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku odstąpienia od umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych lub jej rozwiązania. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonane prace i nie przysługuje mu odszkodowanie.

9. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy, Wykonawca w terminie 14 dni dokona rozliczenia umowy i wyda Zamawiającemu wszelką dokumentację oryginalną wraz z kopiami, związaną z realizacją przedmiotu umowy oraz przedłoży pełną informację o stanie realizacji inwestycji.

**§10.**

**Zmiany w umowie**

1. Zmiana umowy może nastąpić, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności:
	1. konieczności zmiany terminu realizacji umowy na roboty budowlane, w przypadku wystąpienia wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, warunków atmosferycznych uniemożliwiających zachowanie technologii wykonania robót a także w przypadku wystąpienia robót dodatkowych koniecznych do wykonywania podstawowego zakresu zadania oraz konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji, jak również w przypadku wystąpienia nie dających się przewidzieć zjawisk geologicznych i hydrologicznych pojawiających się w trakcie budowy, a także innych nie przewidzianych okoliczności jak np. odkrywki archeologiczne, odkrycie niewybuchu, itp., co może spowodować konieczność przedłużenia terminu wykonania umowy,
	2. w przypadku, gdy realizacja robót budowlanych przedłuży się ponad okres obowiązywania umowy lub okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane będzie dłuższy niż okres obowiązywania umowy, termin realizacji umowy w zakresie czynności nadzoru w okresie gwarancji na roboty budowlane ulegnie przedłużeniu, o okres realizacji tych czynności,
	3. zmiana danych podmiotowych dotyczących Wykonawcy, lokalizacji siedziby biura Wykonawcy,
	4. zmiany danych osobowych – zmiany osób (personelu),
	5. zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji, spowodowanych działaniem osób trzecich,
	6. zmiany korzystne dla Zamawiającego,
	7. zmiany wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki podatku VAT,
2. Wszystkie powyższe postanowienia opisane w ust. 1 z wyłączeniem pkt 2 i 7 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany.
3. Nie wymaga aneksu do umowy:
	1. zmiana postanowień umowy na skutek zmiany powszechnie obowiązującego prawa, z zastrzeżeniem zapisu ust. 1 pkt 7 umowy,
	2. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),
	3. zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami,
	4. zmiana określona w ust. 1 pkt 2.

**§11.**

**Postanowienia końcowe**

1. Językiem umowy, wszelkiej korespondencji, faktur, protokołów i dokumentów sporządzanych przez obie strony umowy jest język polski.
2. Strony zobowiązują się do każdorazowego powiadamiania się listem poleconym o zmianie adresu swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną na adres podany w umowie. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie jego danych osobowych z wszelkich ewidencji, także w przyszłości, w związku z realizacja niniejszej umowy.
3. Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej z zastrzeżeniem wyjątków określonych w umowie.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

…………………… ……………………